Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Renato Díaz / Bárbara Palma |
| --- | --- |
| Rut | 20.983.086-8 / 21.029.298-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | RB Alertas |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | 1. Desarrollo de Software y Soluciones Web/Móviles 2. Base de Datos y Gestión de Información |
| Competencias | ### Competencias de Especialidad - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. ### 2. Competencias Genéricas - Capacidad para generar ideas, soluciones o procesos innovadores que respondan a oportunidades, necesidades y demandas productivas o sociales, en colaboración con otros y asumiendo riesgos calculados. - Comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, utilizando herramientas lingüísticas funcionales con propósitos específicos en diversos contextos sociolaborales y disciplinares. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | 1. Descripción de la Problemática y Razón de Elección La relevancia del proyecto radica en que la transmisión de la información en Puerto Montt, recae principalmente en cuentas de facebook e instagram o portales de noticias locales. Esta no estandarización de las fuentes de información, provoca que el usuario tenga que entrar y revisar múltiples fuentes, además de lidiar con propagación de datos desactualizados o no verificados. Se escogió este tema ante la necesidad de transformar este flujo de datos en un canal centralizado, inmediato y geolocalizado. Mediante un ecosistema de participación ciudadana en tiempo real, permitiendo a la población emitir y recibir alertas según su ubicación geográfica. #### 2. Población impactada - Ciudadanos de Puerto Montt con acceso a dispositivos móviles que quieran saber en tiempo real lo que sucede en su entorno, para la toma de decisiones preventivas de desplazamiento y seguridad. - Carabineros, bomberos, ambulancia y seguridad ciudadana, quienes se benefician de una canalización estructurada y rápida de requerimientos ante incidentes reportados en zonas específicas. #### 3. Aporte de valor Valor Social: Proporciona a la comunidad de Puerto Montt un mecanismo ágil, participativo y gratuito para fortalecer la seguridad comunitaria y la prevención de riesgos locales, democratizando el acceso a la información oportuna. Valor Técnico/Laboral: Demuestra la capacidad de integrar sistemas móviles, backend, bases de datos espaciales e infraestructura. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Con el siguiente proyecto se quiere conseguir el desarrollar e implementar una solución tecnológica integral (app móvil) que permita a la comunidad de Puerto Montt el reportar, visualizar y recibir alertas geolocalizadas sobre incidentes urbanos en tiempo real, facilitando la comunicación preventiva entre vecinos y la conexión oportuna con entidades de emergencia local. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El siguiente proyecto aborda de manera correcta el perfil de egreso, ya que no se limita al desarrollo de una aplicación, sino que exige la concepción, diseño, implementación de arquitecturas, aseguramiento de calidad y despliegues de soluciones end-to-end, como también de toma de decisiones para conseguir un proyecto correcto y funcional. |
| Relación con los intereses profesionales | Bárbara: Mis intereses profesionales están ligados a las áreas de ciencia de datos, ciberseguridad y desarrollo de software. En este Proyecto APT, mis intereses se ven reflejados en el diseño y desarrollo de la aplicación móvil en Flutter, en el análisis de los datos de reportes e incidentes para identificar patrones y zonas de mayor riesgo dentro de Puerto Montt, y en la incorporación de buenas prácticas de seguridad para proteger la información personal y de geolocalización de los usuarios. Renato: Mis intereses profesionales son la automatización de procesos, y los servicios en la nube y el backend. En el proyecto APT, mis intereses se verán reflejados en el manejo de la información de todo lo que el usuario no ve, como son los llamados a la base de datos, el guardado de la información, entre otros. El realizar este proyecto APT contribuirá a mi desarrollo personal al poder crear una idea de negocio desde cero, con todos los procesos que conlleva, mejorando mis habilidades para la resolución de problemas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | 1. Factibilidad temporal y carga horaria Se contempla una duración para el proyecto de 5 meses aproximadamente, lo cuál es un tiempo acorde para poder entregar un prototipo funcional enfocado en las funcionalidades núcleo de la aplicación, asimismo de tener una documentación para seguir trabajando en él en un futuro. 2. Recursos Para el siguiente proyecto se contempla el utilizar software y licencia de uso público o open source para minimizar gastos como por ejemplo: - Frontend y Backend: Flutter para la aplicación móvil y Python para APIs. - Base de datos: MySql con servidor local. - Infraestructura: Docker - Control de versiones: Github 3. Factores externos facilitadores - Disponibilidad de documentación extensa sobre las tecnologías a utilizar. - Disponibilidad de la IA. 4. Factores externos dificultadores - Comunicación con las entidades locales (seguridad ciudadana, bomberos, ambulancia, etc) - Latencias altas o fallas en la geolocalización. - Costos o limitaciones no previstos al utilizar APIs de terceros. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma tecnológica colaborativa (compuesta por una aplicación móvil) para la comuna de Puerto Montt, que permita a la población reportar e informar sobre incidentes urbanos geolocalizados en tiempo real y facilitar el acceso a servicios de emergencia locales. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar e implementar una interfaz móvil intuitiva que permita a los usuarios registrar incidentes clasificados por categoría (accidentes, robos, mascotas perdidas, entre otros) e interactuar con un mapa urbano de Puerto Montt. Desarrollar una arquitectura backend basada en APIs REST y servicios de mensajería/notificaciones capaz de procesar consultas geoespaciales para emitir alertas push en tiempo real a los usuarios que se encuentren dentro del radio del incidente. Construir un modelo de datos escalable que almacene de manera eficiente el historial de reportes, coordenadas geográficas, perfiles de usuario y los accesos directos a las centrales de emergencia locales (Carabineros, Bomberos, SAMU y Seguridad Ciudadana). Ejecutar un plan de pruebas unitarias, de integración y de rendimiento para validar la precisión de las alertas geolocalizadas, la calidad de las consultas de base de datos y la estabilidad de la plataforma ante múltiples reportes simultáneos. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Para llevar a cabo este proyecto utilizaremos una metodología ágil basada en Kanban, la cual nos permitirá visualizar el flujo de trabajo mediante un tablero de tareas organizado en columnas (Por hacer, En progreso, En revisión, Terminado), facilitando el seguimiento continuo del avance sin necesidad de sprints. Esta metodología resulta más adecuada para un equipo pequeño como el de nosotros que solo consiste de 2 integrantes, ya que nos permite mayor flexibilidad para poder distribuir las tareas según la disponibilidad y laboral que pudiera tener cada uno, ya que nos encontramos en proceso de práctica, y de esta manera poder mantener el flujo de trabajo constante durante los 5 meses que durará el proyecto. Para esto utilizaremos una herramienta digital (Monday o Trello) para gestionar el tablero Kanban, donde cada tarjeta representará una tarea o actividad específica, asignada a un responsable, con su estado de avance visible para ambos integrantes en todo momento. Se establecerá un límite de tareas “En progreso” simultáneas por integrante, con el fin de evitar la sobrecarga de trabajo y asegurar la entrega continua de resultados. De forma complementaria, utilizaremos GitHub como repositorio público del proyecto, donde quedará registrada toda la evidencia técnica del desarrollo como commits, ramas y pull requests, permitiendo demostrar la contribución individual de cada integrante a lo largo del semestre, tal como lo exige la asignatura. Este trabajo se organizará según las siguientes etapas, alineadas con las tres fases de la asignatura: Fase 1 - Definición y Diseño - Creación del repositorio público en GitHub y README inicial (nombre, descripción, tecnologías, integrantes, metodología). - Conformación del equipo de trabajo y definición de roles. - Configuración del tablero Kanban en Trello/Monday. - Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales. - Definición de la relevancia, población impactada y aporte de valor del proyecto. - Diseño de la arquitectura del sistema (móvil, backend, base de datos). - Diseño del modelo de datos geoespacial (modelo entidad-relación). - Elaboración de diagramas UML mínimos: casos de uso, clases, componentes y secuencias de la funcionalidad principal. - Definición de requisitos no funcionales (seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, portabilidad). - Diseño de mockups/prototipos de la interfaz en Figma. - Elaboración de la Carta Gantt y plan de trabajo del proyecto. - Diario de reflexión y autoevaluación de competencias (Fase 1). - Entrega y presentación de la Definición del Proyecto APT. Fase 2 - Desarrollo e Implementación - Configuración del entorno de desarrollo y despliegue con Docker (Dockerfile, docker-compose, variables de entorno). - Implementación del modelo de datos en MySQL. - Desarrollo de APIs REST en Python para la gestión de reportes, usuarios y notificaciones. - Programación de consultas y rutinas para el manejo de la información geoespacial. - Desarrollo continuo de la aplicación móvil en Flutter. - Integración de servicios de geolocalización y notificaciones push. - Elaboración y ejecución de pruebas unitarias. - Elaboración y ejecución de pruebas de integración. - Actualización constante del repositorio GitHub (commits, ramas. pull requests) como evidencia individual. - Revisión semanal del tablero Kanban para evaluar avances, cuellos de botella y prioridades. - Actualización del README con instrucciones de ejecución local y arquitectura de la solución. - Redacción y entrega del Informe de Avance (resumen de avance, ajustes a objetivos/metodología, evidencias). - Redacción y entrega del Informe Final del Proyecto. Fase 3 - Pruebas, Ajustes y Cierre - Ejecución de pruebas de rendimiento (Comportamiento ante múltiples reportes simultáneos). - Ejecución de pruebas de seguridad. - Corrección de errores detectados en las distintas pruebas. - Ajustes finales a la aplicación según la retroalimentación docente de la Fase 2. - Elaboración del manual técnico/despliegue final. - Redacción de la sección de innovación (problema resuelto, diferenciación y valor agregado). - Cierre y actualización final del repositorio GitHub (README completo). - Diario de reflexión y autoevaluación Fase 3. - Preparación del material de presentación (PPT y demo funcional de la app). - Presentación final del Proyecto ante la comisión evaluadora. Roles y responsabilidades: Renato Diaz será responsable del desarrollo Backend y DevOps del proyecto. Se encargará de diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos, desarrollando las APIs REST en Python para la gestión de reportes, usuarios y notificaciones, e implementar la base de datos MySQL junto con las consultas geoespaciales necesarias para poder procesar las alertas por ubicación. También se encargará de configurar Docker para el despliegue de los servicios, gestionará el repositorio de GitHub, realizará las pruebas de integración y rendimiento Backend, y en conjunto con Bárbara Palma elaborarán el manual técnico del sistema. Bárbara Palma será responsable del desarrollo Frontend y del diseño UX-UI del proyecto. Se encargará de diseñar la experiencia de usuario y el sistema visual en Figma, creando los mockups y prototipos de la aplicación. A partir del diseño que se realice, desarrollará la app móvil en Flutter, incluyendo las pantallas, la navegación y el consumo de las APIs. También integrará el mapa interactivo, la geolocalización y las notificaciones push en el Frontend, y realizará las pruebas unitarias y funcionalidades de la interfaz.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentación | Docs | Corresponde a la documentación escrita del proyecto: la Guía de Definición del Proyecto APT (Fase 1), el Informe de Avance y el Informe Final, que dan cuenta de la fundamentación, los objetivos, la metodología y las evidencias del desarrollo del proyecto. | Permite evidenciar de manera escrita el cumplimiento de los objetivos, la metodología aplicada y el avance del proyecto en cada fase, de acuerdo con lo exigido por la asignatura. |
| Aplicación | APP | Corresponde al prototipo funcional de la aplicación móvil RB Alertas, desarrollada en Flutter, que permite reportar, visualizar y recibir alertas geolocalizadas de incidentes urbanos, junto con el backend en Python y la base de datos MySQL. | Constituye la evidencia principal del logro de los objetivos técnicos del proyecto, al demostrar la integración funcional entre la app móvil, las APIs REST y la base de datos. |
| Carta Gantt | Gantt | Corresponde a la planificación temporal del proyecto elaborada en Microsoft Project, que organiza las actividades de las tres fases del Proyecto APT a lo largo de las 18 semanas del semestre. | Permite visualizar y controlar los plazos comprometidos para cada actividad, facilitando el seguimiento del avance real respecto a lo planificado. |
| Presentación | Canva / PPT | Corresponde a las presentaciones elaboradas en Canva y PowerPoint para exponer la Definición del Proyecto APT, el Informe de Avance y la presentación final ante la comisión evaluadora. | Evidencia la capacidad de comunicar de forma clara y profesional el proyecto desarrollado, cumpliendo con las instancias de presentación exigidas en cada fase. |
| Avance | Informe de Avance | Documento que resume el avance del desarrollo del Proyecto APT, incluyendo ajustes a objetivos y metodología, y evidencias del backend, la base de datos y el avance de la aplicación móvil. | Permite a la docente evaluar el cumplimiento parcial de los objetivos y entregar retroalimentación antes del cierre del proyecto. |
| Final | Informe Final | Documento que presenta de forma integral el Proyecto APT: relevancia, objetivos, metodología, desarrollo, evidencias e intereses/proyecciones profesionales de cada integrante. | Constituye la evidencia formal del cierre del desarrollo del proyecto, previa a la presentación final ante la comisión evaluadora. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| CE5 - Gestión de proyectos | Conformación del equipo, definición de roles y configuración del tablero Kanban | Se define la distribución de roles entre los integrantes y se configura el tablero Kanban en Trello para la gestión y seguimiento de tareas del proyecto. | Trello | 3 ago - 10 ago 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | Actividad de organización inicial, sin incidencias. |
| CE1 - Desarrollo de software | Creación del repositorio público en GitHub y README inicial | Se crea el repositorio del proyecto en GitHub y se redacta un README inicial con nombre, descripción, tecnologías, integrantes y metodología. | GitHub | 10 ago 2026 | Renato Díaz | Completado. |
| CG2 - Comunicación | Definición del Proyecto APT (relevancia, población impactada y aporte de valor) | Se define y documenta la propuesta del Proyecto APT "RB Alertas", su relevancia, la población impactada y el aporte de valor social y técnico. | Documentación colaborativa | 10 ago - 30 ago 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — |
| CE1 - Desarrollo de software | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | Se identifican y documentan los requerimientos funcionales y no funcionales (seguridad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, portabilidad) de la aplicación. | Documentación técnica | 11 ago - 17 ago 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | Completado. |
| CG2 - Comunicación | Diario de reflexión y autoevaluación de competencias (Fase 1) | Cada integrante redacta su diario de reflexión y completa la autoevaluación de competencias correspondiente a la Fase 1. | Formulario institucional | 17 ago - 30 ago 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — |
| CE1 / CG1 - Innovación | Diseño de mockups y prototipos en Figma (Bienvenida, Inicio de sesión, Registro) | Se diseñan los mockups y prototipos de las pantallas base de la aplicación (bienvenida, inicio de sesión y registro) en Figma. | Figma | 18 ago - 30 ago 2026 | Bárbara Palma | Completado. |
| CE5 - Gestión de proyectos | Elaboración de la Carta Gantt y plan de trabajo del proyecto | Se elabora la planificación temporal del proyecto (Carta Gantt) en Microsoft Project, alineada a las tres fases de la asignatura. | Microsoft Project | 24 ago - 30 ago 2026 | Bárbara Palma | — |
| CG2 - Comunicación | Entrega y presentación de la Definición del Proyecto APT | Se elabora la presentación en Canva y se entrega el documento de Definición del Proyecto APT. | Canva | 24 ago - 31 ago 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | Entrega Fase 1 (20% de la nota semestral). Fecha límite: 31 ago 2026. |
| CE4 - Arquitectura | Diseño de la arquitectura del sistema (móvil, backend y base de datos) | Se define la arquitectura general de la solución, integrando la app móvil, el backend y la base de datos. | Documentación técnica | 1 sept - 15 sept 2026 | Renato Díaz | — |
| CE2 - Modelo de datos | Diseño del modelo de datos geoespacial (modelo entidad-relación) | Se diseña el modelo entidad-relación de la base de datos, incorporando los atributos geoespaciales necesarios para las alertas por ubicación. | MySQL Workbench | 1 sept - 15 sept 2026 | Renato Díaz | — |
| CE4 - Arquitectura | Elaboración de diagramas UML (casos de uso, clases, componentes y secuencia) | Se elaboran los diagramas UML mínimos que documentan la funcionalidad principal del sistema. | Herramienta de modelado UML | 1 sept - 15 sept 2026 | Renato Díaz | — |
| CE1 / CG1 - Innovación | Diseño de pantallas complementarias en Figma (Perfil de Usuario, Notificaciones y Alertas, Mis Reportes) | Se diseñan los mockups de las pantallas de perfil de usuario, notificaciones/alertas e historial de reportes. | Figma | 16 sept - 22 sept 2026 | Renato Díaz | Verificar en el tablero: la asignación difiere del rol de diseño UX-UI definido para Bárbara. |
| CE1 - Desarrollo de software | Configuración del entorno de desarrollo y despliegue con Docker | Se configura el entorno de desarrollo y despliegue mediante Docker (Dockerfile, docker-compose, variables de entorno). | Docker | 15 sept - 25 sept 2026 | Renato Díaz | — |
| CE1 / CG1 - Innovación | Diseño de pantallas de mapa e incidentes en Figma (Mapa Principal, Zonas Seguras y Radio, Detalle de Incidente, Reportar Incidente) | Se diseñan los mockups de las pantallas del mapa principal, configuración de zonas seguras y radio, detalle de incidente y reporte de incidente. | Figma | 23 sept - 30 sept 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — |
| CE2 - Modelo de datos | Implementación del modelo de datos en MySQL | Se implementa el modelo de datos definido previamente en un servidor MySQL local. | MySQL | 20 sept - 30 sept 2026 | Renato Díaz | Fecha estimada; ajustar según avance real en el tablero Kanban. |
| CE3 - Consultas BD | Conexión entre la aplicación móvil y la base de datos | Se implementa la conexión entre la app Flutter y la base de datos a través de las APIs REST. | Python, MySQL | 20 sept - 30 sept 2026 | Renato Díaz | — |
| CE1 / CE3 - Desarrollo y consultas BD | Desarrollo de APIs REST (gestión de reportes, usuarios y notificaciones) y rutinas de consultas geoespaciales | Se desarrollan las APIs REST para la gestión de reportes, usuarios y notificaciones, junto con las rutinas de consulta de información geoespacial. | Python | 25 sept - 15 oct 2026 | Renato Díaz y Bárbara Palma | — |
| CE1 - Desarrollo de software | Desarrollo continuo de la aplicación móvil en Flutter | Se implementan las pantallas, la navegación y el consumo de las APIs en la aplicación móvil, a partir de los mockups diseñados. | Flutter | 20 sept - 31 oct 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — |
| CE1 / CE4 - Desarrollo y arquitectura | Integración de servicios de geolocalización y notificaciones push | Se integran los servicios de geolocalización y notificaciones push en el frontend de la aplicación móvil. | Flutter, APIs de geolocalización/push | 15 oct - 31 oct 2026 | Renato Díaz | — |
| CG2 - Comunicación | Redacción y entrega del Informe de Avance | Se redacta y entrega el Informe de Avance del Proyecto APT (resumen de avance, ajustes a objetivos/metodología y evidencias). | Documentación colaborativa | 1 oct - 12 oct 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | Entrega Fase 2 - Avance (20% de la nota semestral). Fecha límite: 12 oct 2026. |
| CE1 - Desarrollo de software | Elaboración y ejecución de pruebas unitarias y de integración | Se elaboran y ejecutan pruebas unitarias y de integración para validar el correcto funcionamiento de la aplicación y las APIs. | Frameworks de testing (Flutter/Python) | 20 oct - 5 nov 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | — |
| CG2 - Comunicación | Actualización del README con instrucciones de ejecución local y arquitectura | Se actualiza el README del repositorio con las instrucciones de ejecución local y la descripción de la arquitectura de la solución. | GitHub | 20 oct - 5 nov 2026 | Renato Díaz | — |
| CE5 / CG2 - Gestión y comunicación | Actualización constante del repositorio GitHub y revisión semanal del tablero Kanban | Se mantiene actualizado el repositorio (commits, ramas, pull requests) como evidencia individual, y se revisa semanalmente el tablero Kanban para evaluar avances, cuellos de botella y prioridades. | GitHub, Trello | 31 ago - 23 nov 2026 (actividad continua) | Bárbara Palma y Renato Díaz | Actividad transversal durante toda la Fase 2. |
| CG2 - Comunicación | Redacción y entrega del Informe Final del Proyecto APT | Se redacta y entrega el Informe Final del Proyecto APT (relevancia, objetivos, metodología, desarrollo, evidencias e intereses profesionales). | Documentación colaborativa | 1 nov - 23 nov 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | Entrega Fase 2 - Final (30% de la nota semestral). Fecha límite: 23 nov 2026. |
| CE1 - Desarrollo de software | Ejecución de pruebas de rendimiento y de seguridad | Se ejecutan pruebas de rendimiento (comportamiento ante múltiples reportes simultáneos) y pruebas de seguridad sobre la plataforma. | Herramientas de testing de carga y seguridad | 16 nov - 22 nov 2026 (estimado) | Renato Díaz | Fase 3 aún sin tarjetas en el tablero Kanban; fecha estimada. |
| CE1 - Desarrollo de software | Corrección de errores y ajustes finales según retroalimentación docente (Fase 2) | Se corrigen los errores detectados en las pruebas y se realizan los ajustes finales a la aplicación según la retroalimentación recibida. | Flutter, Python | 23 nov - 29 nov 2026 (estimado) | Bárbara Palma y Renato Díaz | Fecha estimada; agregar tarjeta en el tablero Kanban. |
| CG1 / CG2 - Innovación y comunicación | Elaboración del manual técnico/despliegue final y redacción de la sección de innovación | Se elabora el manual técnico y de despliegue de la solución, y se redacta la sección de innovación (problema resuelto, diferenciación y valor agregado). | Documentación colaborativa | 23 nov - 29 nov 2026 (estimado) | Bárbara Palma y Renato Díaz | Fecha estimada; agregar tarjeta en el tablero Kanban. |
| CG2 - Comunicación | Cierre del repositorio GitHub, diario de reflexión (Fase 3) y preparación del material de presentación | Se realiza el cierre y actualización final del repositorio GitHub, se redacta el diario de reflexión y autoevaluación de la Fase 3, y se prepara el material de presentación (PPT y demo funcional). | GitHub, PowerPoint/Canva | 30 nov - 6 dic 2026 (estimado) | Bárbara Palma y Renato Díaz | Fecha estimada; agregar tarjeta en el tablero Kanban. |
| CG2 - Comunicación | Presentación final del Proyecto ante la comisión evaluadora | Se presenta el Proyecto APT ante la comisión evaluadora, demostrando el cumplimiento de objetivos, metodología y desarrollo. | Demo funcional, PPT | 7 dic 2026 | Bárbara Palma y Renato Díaz | Entrega Fase 3 (30% de la nota semestral). Fecha límite: 7 dic 2026. |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Conformación equipo, roles y tablero Kanban | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación repositorio GitHub y README inicial |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del Proyecto APT (relevancia, población, valor) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos func. y no func. |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diario de reflexión y autoevaluación (Fase 1) |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño mockups Figma: Bienvenida, Inicio sesión, Registro |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración Carta Gantt y plan de trabajo |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega y presentación Definición Proyecto APT |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño arquitectura del sistema |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño modelo de datos geoespacial |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración diagramas UML |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño pantallas: Perfil, Notificaciones, Mis Reportes |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración entorno Docker |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño pantallas: Mapa, Zonas Seguras, Detalle/Reportar Incidente |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación modelo de datos en MySQL |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexión app móvil - base de datos |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo APIs REST y consultas geoespaciales |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo continuo app móvil en Flutter |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración geolocalización y notificaciones push |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Redacción y entrega Informe de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas unitarias y de integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Actualización README (instrucciones y arquitectura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Actualización GitHub y revisión semanal Kanban |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  |
| Redacción y entrega Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X |  |
| Pruebas de rendimiento y seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Corrección de errores y ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Manual técnico y sección de innovación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Cierre repo, diario reflexión Fase 3 y prep. presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Presentación final ante comisión evaluadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.