Ingeniería en Informática — Sede Puerto Montt

DEFINICIÓN DE PROYECTO APT

"RB Alertas"

Sistema colaborativo de reportes y alertas geolocalizadas para incidentes urbanos

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Evaluación Formativa — Fase 1: Definición del Proyecto APT

Integrantes:

Renato Díaz

Bárbara Palma

Puerto Montt, Chile

2026

# Índice

Abstract3

Desarrollo de Ingeniería3

1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia3

2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso3

3. Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales del Equipo4

4. Factibilidad de Desarrollo del Proyecto APT4

5. Cumplimiento de Indicadores de Calidad del Diseño del Proyecto APT5

Conclusiones5

Conclusión individual — Renato Díaz5

Conclusión individual — Bárbara Palma5

Reflexión5

# Abstract

El presente informe corresponde a la Definición del Proyecto APT “RB Alertas”, desarrollado por los estudiantes Renato Díaz y Bárbara Palma de la carrera de Ingeniería en Informática, sede Puerto Montt, en el marco de la asignatura Capstone (PTY4614). El proyecto consiste en una plataforma tecnológica colaborativa, compuesta por una aplicación móvil, que permite a la comunidad de Puerto Montt reportar, visualizar y recibir alertas geolocalizadas sobre incidentes urbanos en tiempo real, facilitando la comunicación preventiva entre vecinos y la conexión oportuna con entidades de emergencia local.

En este documento se describe la relevancia del proyecto, su vinculación con las competencias del perfil de egreso de la carrera, su relación con los intereses profesionales de los integrantes del equipo y el análisis de factibilidad para su desarrollo dentro del tiempo estipulado por la asignatura. Asimismo, se abordan los indicadores de calidad disciplinarios exigidos para la presentación del diseño del Proyecto APT.

# Desarrollo de Ingeniería

## 1. Descripción del Proyecto APT y su Relevancia

En Puerto Montt, la difusión de información sobre incidentes urbanos (accidentes, emergencias, mascotas perdidas, entre otros) recae principalmente en cuentas de Facebook e Instagram o portales de noticias locales. La falta de estandarización de estas fuentes obliga al usuario a revisar múltiples canales y lo expone a información desactualizada o no verificada. “RB Alertas” nace de la necesidad de transformar este flujo disperso de datos en un canal centralizado, inmediato y geolocalizado, mediante un ecosistema de participación ciudadana en tiempo real que permite a la población emitir y recibir alertas según su ubicación geográfica.

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una solución tecnológica integral (aplicación móvil) que permita a la comunidad de Puerto Montt reportar, visualizar y recibir alertas geolocalizadas sobre incidentes urbanos en tiempo real, facilitando la comunicación preventiva entre vecinos y la conexión oportuna con entidades de emergencia local, tales como Carabineros, Bomberos, SAMU y Seguridad Ciudadana.

Su relevancia para el campo laboral de la carrera radica en que exige integrar, en un único producto, el desarrollo de aplicaciones móviles, el diseño y la implementación de servicios backend, el modelamiento de bases de datos con componente geoespacial y el despliegue de infraestructura, competencias centrales para un Ingeniero en Informática. Adicionalmente, el proyecto aporta valor social a la comunidad de Puerto Montt, al entregar un mecanismo ágil, participativo y gratuito para fortalecer la seguridad comunitaria y la prevención de riesgos locales, democratizando el acceso a la información oportuna; y valor técnico-laboral, al demostrar la capacidad del equipo para integrar sistemas móviles, backend, bases de datos espaciales e infraestructura de despliegue.

## 2. Relación del Proyecto APT con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto “RB Alertas” aborda de manera transversal el perfil de egreso de la carrera, ya que no se limita al desarrollo de una aplicación, sino que exige la concepción, el diseño, la implementación de arquitecturas, el aseguramiento de la calidad y el despliegue de una solución end-to-end, junto con la toma de decisiones necesaria para lograr un producto correcto y funcional. En concreto, el proyecto pone en práctica las siguientes competencias de especialidad:

- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

- Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización.

- Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria.

- Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización.

## 3. Relación del Proyecto APT con los Intereses Profesionales

Para Bárbara Palma sus intereses se orientan hacia las áreas de ciencia de datos y desarrollo de software. En “RB Alertas”, estos intereses se reflejan en el diseño de la experiencia de usuario y en la definición de cómo se capturan, estructuran y visualizan los datos generados por los reportes ciudadanos.

Los intereses profesionales de Renato Díaz se orientan hacia la automatización de procesos, los servicios en la nube y el desarrollo backend. En el proyecto, estos intereses se ven reflejados en el manejo de toda la información que el usuario no ve directamente: las llamadas a la base de datos, el guardado y procesamiento de la información geoespacial, y la lógica de negocio detrás de la generación de alertas.

Para ambos, desarrollar este Proyecto APT contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos construir una idea de negocio desde cero, atravesando todas las etapas de un proyecto de software real desde el levantamiento de requerimientos hasta el despliegue lo que fortalecerá nuestras habilidades de resolución de problemas y de trabajo colaborativo en equipo.

## 4. Factibilidad de Desarrollo del Proyecto APT

Se contempla una duración aproximada de 5 meses para el desarrollo del proyecto, plazo acorde a la extensión de la asignatura, lo que permite entregar un prototipo funcional centrado en las funcionalidades núcleo de la aplicación, junto con documentación que permita continuar su desarrollo a futuro.

En cuanto a recursos, el proyecto utilizará exclusivamente software y licencias de uso público u open source, minimizando los costos asociados: Flutter como framework para la aplicación móvil, MySQL con servidor local como base de datos, y GitHub como sistema de control de versiones y evidencia del trabajo individual de cada integrante.

Entre los factores externos facilitadores se cuenta con la amplia disponibilidad de documentación sobre las tecnologías a utilizar y el apoyo de herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo. Como factores externos que podrían dificultar el proyecto se identifican la coordinación con entidades locales de emergencia (Seguridad Ciudadana, Bomberos, Ambulancia), posibles latencias altas en las notificaciones o fallas en la geolocalización, y costos o limitaciones no previstos al utilizar APIs de terceros. Frente a estas dificultades, el equipo contempla priorizar, en una primera etapa, la integración con la fuente de datos que otorgue mayor estabilidad y menor costo, dejando la coordinación formal con organismos de emergencia como una mejora incremental posterior al prototipo funcional, y documentando límites de uso gratuito de APIs externas desde la etapa de diseño para evitar sobrecostos.

## 5. Cumplimiento de Indicadores de Calidad del Diseño del Proyecto APT

De acuerdo a las competencias del perfil de egreso involucradas en “RB Alertas”, el diseño del proyecto da cumplimiento a los siguientes indicadores de calidad disciplinarios:

- Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización: mediante la metodología ágil basada en Kanban, la definición de roles y responsabilidades, y la elaboración de la Carta Gantt del proyecto.

- Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo: mediante el diseño del modelo de datos geoespacial y del modelo entidad-relación que sustentará los reportes, usuarios y alertas.

- Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento: mediante el uso de repositorio GitHub, tablero Kanban en Trello y una arquitectura definida (móvil, backend y base de datos) desde la fase de diseño.

- Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento: a través de la planificación de la integración entre la aplicación móvil en Flutter, las APIs REST y la base de datos MySQL.

# Conclusiones

## Conclusión individual — Renato Díaz

El desarrollo de esta primera fase me permitió comprender en profundidad el problema que “RB Alertas” busca resolver y dimensionar el trabajo técnico que implica su implementación, especialmente en lo referente a la arquitectura backend, el modelo de datos geoespacial y la integración de servicios de notificación. Considero que el proyecto es coherente con mis intereses profesionales en automatización y servicios en la nube, y que su desarrollo me permitirá fortalecer competencias de gestión de proyectos y construcción de modelos de datos escalables.

## Conclusión individual — Bárbara Palma

Definir el proyecto “RB Alertas” me permitió proyectar cómo la experiencia de usuario y el diseño de la interfaz pueden facilitar que la ciudadanía reporte y reciba alertas de manera simple e inmediata. Este primer ejercicio de fundamentación me ayudó a visualizar la relación entre mis intereses en ciencia de datos y desarrollo, y el rol que cumpliré en el proyecto, aportando además claridad sobre la factibilidad del trabajo a realizar durante el semestre.

# Reflexión

El trabajo de definición del Proyecto APT nos permitió, como equipo, ordenar una idea surgida de una necesidad concreta de nuestra comuna y transformarla en una propuesta técnicamente viable. El principal desafío durante esta fase fue equilibrar el alcance del proyecto con el tiempo disponible en la asignatura, motivo por el cual optamos por una metodología ágil basada en Kanban, que se ajusta mejor a un equipo de dos integrantes con distintas cargas de práctica profesional.

Consideramos que “RB Alertas” cumple con los criterios exigidos para un Proyecto APT: integra competencias de especialidad y genéricas del perfil de egreso, aborda una situación real de la comunidad de Puerto Montt, y es factible de desarrollar considerando el tiempo, los recursos tecnológicos de uso gratuito seleccionados y los factores externos identificados.